Ecco una stima realistica e dettagliata delle tempistiche di realizzazione, basata esclusivamente sulle attività e sulle modifiche identificate nel Documento di Continuità.

Il calcolo presuppone un ambiente di lavoro già pronto e presuppone che le attività vengano svolte con cura per evitare regressioni.

### 1. Modifiche Codice C# (.NET / Razor)

Stima totale: 4.5 – 6.5 ore

- Redirect Post Cambio Password:

  - Modifica del percorso relativo verso /Admin/Prospetti in ForceChangePassword.cshtml.cs.

  - Tempo: 30 minuti

- Filtro Dati Backend (Query EF Core & Sicurezza):

  - Inserimento del filtro WHERE Agente = @UtenteCorrente nei controller/service di lettura ordini/prospetti.

  - Assegnazione automatica del valore "Agente" in fase di creazione.

  - Gestione del controllo di sicurezza (blocco 403 Forbidden per tentativi di accesso non autorizzati a record altrui).

  - Tempo: 2 - 3 ore

- Profilazione UI / View Razor (DettaglioOrdine.cshtml):

  - Inserimento dei flag di ruolo (isInterno, isAgente) in cima alla View.

  - Applicazione dei blocchi condizionali @if (isInterno) sui campi riservati (es. TotaleProvvigione, margini, costi).

  - Aggiornamento dell'array skip nella Reflection della sezione Altri Campi.

  - Integrazione e verifica della @section Scripts (JavaScript per lucchetti toggle, ricalcoli client-side e gestione decimali).

  - Tempo: 2 - 3 ore

### 2. Test Codice C#

Stima totale: 2.5 – 3.5 ore

- Test Flusso Autenticazione e Password:

  - Verifica creazione utente con RequirePasswordChange = true, primo accesso, cambio password obbligatorio e corretto reindirizzamento a /Admin/Prospetti.

  - Tempo: 45 minuti

- Test Isolamento e Profilazione Dati Backend:

  - Verifica accessi con utente Agente: conferma visualizzazione dei soli propri ordini.

  - Test di "forzatura URL" (tentativo di accedere all'ID di un ordine appartenente a un altro agente per verificare la risposta 403 Forbidden).

  - Tempo: 1 ora

- Test Maschera e Interfaccia Utente (UI):

  - Login come Admin / Operatore: verifica presenza e funzionamento di tutti i campi, lucchetti e calcoli JavaScript.

  - Login come Agente: verifica che i campi sensibili/interni siano visibili o nascosti secondo le specifiche e che non ci siano errori JavaScript in console dovuti a elementi mancanti.

  - Tempo: 1 ora

### 3. Modifiche Infrastruttura (IIS & Cloudflare)

Stima totale: 2 – 3 ore

- Prenotazione IP Locale (DHCP Reservation):

  - Accesso al router aziendale (192.168.1.1) e blocco dell'IP 192.168.1.46 per il server Windows 11 Pro.

  - Tempo: 30 minuti

- Installazione e Configurazione Cloudflare Tunnel:

  - Download e installazione del connettore cloudflared come Servizio di Windows sul PC server.

  - Autenticazione e creazione del Tunnel sulla dashboard Cloudflare Zero Trust.

  - Tempo: 1 – 1.5 ore

- Mappatura Dominio e Binding Host Header:

  - Mappatura della rotta del dominio pubblico (es. calkos.nomeazienda.it) verso localhost:80 inoltrando l'Host Header calkos.web per far rispondere IIS.

  - Tempo: 30 minuti

### 4. Test su Infrastruttura

Stima totale: 1.5 – 2 ore

- Test Raggiungibilità Locale vs Esterna:

  - Test navigazione interna da PC dell'ufficio su [http://calkos.web](http://calkos.web).

  - Test navigazione esterna da rete mobile (4G/5G) via HTTPS sul dominio pubblico.

  - Tempo: 30 minuti

- Test Certificato SSL/TLS e Persistenza Servizi:

  - Verifica del corretto reindirizzamento HTTPS e validità del certificato rilasciato da Cloudflare.

  - Riavvio della macchina server per verificare l'avvio automatico del servizio cloudflared e di IIS senza intervento manuale.

  - Tempo: 1 ora

### 📊 Tabella Riassuntiva delle Tempistiche

| Categoria | Stima Minima | Stima Massima |
| --- | --- | --- |
| Modifiche Codice C# | 4.5 ore | 6.5 ore |
| Test Codice C# | 2.5 ore | 3.5 ore |
| Modifiche Infrastruttura | 2.0 ore | 3.0 ore |
| Test su Infrastruttura | 1.5 ore | 2.0 ore |
| TOTALE STIMATO | 10.5 ore | 15.0 ore |

Nota di pianificazione: L'attività si stabilizza comodamente tra 1,5 e 2 giornate lavorative di un singolo sviluppatore/sistemista, comprensive di tutte le fasi di verifica di sicurezza e collaudo finale.