# PREVENTIVO Stima in ore

| # Attività | # Ore |
| --- | --- |
| # Script ALTER TABLE sulle 9 tabelle (scrittura + test su ambiente di sviluppo) | # 1 |
| # Cobral: campo mancante in model/repository/SP + input in view + evidenziazione rossa + test | # 4 – 5 |
| # DeAngeli: idem, pattern già pronto da Cobral | # 3 |
| # Altri 6 mandatari (solo campo mancante + SP + highlight, no logica nuova), ~2 ore cad. | # 12 |
| # Report Excel "Ordini in ritardo" (query aggregata sui 9 prospetti) | # 4 – 5 |
| # Test finale su tutti i moduli + verifica col cliente | # 3 |
| # Totale | # 27 – 29 ore |

# In giornate (8h/giorno)

# ≈ 3,5 giornate lavorative, arrotondando a 4 giorni per margine imprevisti.

# https://copilot.microsoft.com/shares/nPQr4A1QWUtrWMDFjRqEz
📌 Segnalazione ritardo ordini – Logica proposta (versione ordinata)

## 🎯 Obiettivo

Avere un sistema semplice e uniforme per:

- segnalare automaticamente gli ordini in ritardo

- evidenziare il ritardo nei prospetti

- generare un report Excel con solo gli ordini ritardati.

# 🧩 Campi coinvolti

- DataConsegnaIpotetica → data prevista/teorica di consegna

- DataConsegna → data effettiva in cui la consegna è avvenuta

👉 Se l’ordine non è ancora consegnato, DataConsegna è vuota.

# ⚙️ Regola del ritardo (semplice e universale)

Un ordine è in ritardo se: DataConsegnaIpotetica < data odierna E DataConsegna è vuota

Quindi:

- Se la consegna non è avvenuta

- E la data prevista è già passata → L’ordine è ritardato.

# 🎨 Evidenziazione nei prospetti

- Mostrare DataConsegnaIpotetica in rosso quando l’ordine è in ritardo.

- Mantenere DataConsegna come data effettiva (quando presente).

# 📤 Report Excel “Ordini in ritardo”

Generare un report che:

- filtra solo gli ordini dove DataConsegnaIpotetica < oggi DataConsegna = vuota

- esporta solo questi record.

# 🧪 Esempio pratico (chiaro)

### Caso 1 – Ordine in ritardo

| Campo | Valore |
| --- | --- |
| DataConsegnaIpotetica | 03/08/2026 |
| DataConsegna | --- |
| Oggi | 04/08/2026 |

👉 03/08 < 04/08 → ordine in ritardo 👉 DataConsegnaIpotetica va in rosso

### Caso 2 – Ordine consegnato

| Campo | Valore |
| --- | --- |
| DataConsegnaIpotetica | --- |
| DataConsegna | 03/08/2026 |

👉 Ordine consegnato, nessun ritardo.

# 🧱 Modifica proposta al sistema

- Aggiungere DataConsegnaIpotetica in tutti i prospetti (attualmente presente solo in alcune sezioni)

- Usare DataConsegnaIpotetica come riferimento unico per il calcolo del ritardo

- Mantenere DataConsegna come data effettiva di consegna

- Applicare la regola del ritardo in tutti i moduli

- Aggiungere un report Excel dedicato agli ordini in ritardo

# 📌 Versione ultra-breve (per presentazione o messaggio interno)

Proposta: uniformare l’uso di DataConsegnaIpotetica in tutti i prospetti. Un ordine è in ritardo se DataConsegnaIpotetica < oggi e DataConsegna è vuota. Nei prospetti evidenziare la data ipotetica in rosso. Generare un report Excel che esporta solo gli ordini ritardati secondo la stessa regola.

Se vuoi, Denis, posso anche prepararti:

- la versione da inviare via email al team

- la versione tecnica per sviluppatori (con pseudocodice)

- la versione per il documento funzionale del progetto

Dimmi quale vuoi.