Calkos Manager — Modulo Cobral

Tipo Pagamento: default a livello Cliente, inserimento sempre manuale

Documento operativo + preventivo ore

# 1. Cosa cambia

L'importazione da Excel viene dismessa: gli ordini Cobral verranno inseriti sempre a mano, tramite la maschera Dettaglio Ordine (pulsante "Nuovo"). Questo cambia anche il modo in cui viene proposto il Tipo Pagamento.

Il Tipo Pagamento diventa un dato dell'anagrafica del Cliente: ogni cliente ha il proprio Tipo Pagamento abituale (es. RIBA 60 gg, Bonifico anticipato, ecc.). Quando l'operatore, in fase di inserimento o modifica di un ordine, seleziona il Cliente, il campo Tipo Pagamento si precompila automaticamente in tempo reale con il default di quel cliente.

Le eccezioni — un singolo ordine con un Tipo Pagamento diverso da quello abituale del cliente — si gestiscono come già oggi per altri campi: il valore proposto resta modificabile, l'operatore lo cambia dalla tendina prima di salvare.

# 2. Confronto prima / dopo

|  | Oggi | Con il nuovo flusso |
| --- | --- | --- |
| Come entra un ordine | Import da file Excel (in dismissione) oppure inserimento manuale | Sempre inserimento manuale in Dettaglio Ordine ("Nuovo") |
| Da dove arriva il default | Dal Mandatario, impostato in sessione all'apertura della pagina import | Dal Cliente selezionato nell'ordine: ogni cliente ha il proprio Tipo Pagamento abituale |
| Quando viene proposto | Una sola volta, in blocco, prima dell'import del file | In tempo reale: appena l'operatore seleziona (o cambia) il Cliente nel form |
| Cambio cliente su ordine esistente | Già possibile per Admin; ricalcola in automatico la Provvigione Agente | Resta possibile; ricalcola in automatico anche il Tipo Pagamento, con lo stesso meccanismo già usato per la Provvigione |
| Gestione eccezioni | Si corregge manualmente la singola riga in Dettaglio Ordine | Invariata: il valore proposto resta modificabile a mano prima di salvare |

# 3. Esempio pratico

## 3.1 Anagrafica Clienti

Si ipotizzino due clienti Cobral con Tipo Pagamento già impostato in anagrafica:

| Cliente | Tipo Pagamento assegnato in anagrafica | Codice |
| --- | --- | --- |
| Rossi Metalli S.r.l. | RIBA 60 gg fine mese | RB60FM |
| Bianchi Rame S.p.A. | Bonifico anticipato | BOANT |

## 3.2 Inserimento di un nuovo ordine

- L'operatore clicca "Nuovo" e apre un ordine vuoto in Dettaglio Ordine.

- Seleziona il Cliente "Rossi Metalli S.r.l." dalla tendina Cliente.

- Il campo Tipo Pagamento si aggiorna da solo su "RIBA 60 gg fine mese" (stesso meccanismo già usato oggi per calcolare la Provvigione Agente al cambio di Cliente).

- L'operatore compila il resto dell'ordine e salva. Se il pagamento concordato per questo ordine è diverso dal solito, cambia la tendina Tipo Pagamento prima di salvare.

## 3.3 Cambio Cliente su un ordine già salvato

Un Admin apre un ordine esistente di Bianchi Rame (Bonifico anticipato) e si accorge che in realtà andava intestato a Rossi Metalli. Cambia il Cliente dalla tendina:

- Il Tipo Pagamento si aggiorna in automatico su "RIBA 60 gg fine mese" (il default del nuovo cliente), esattamente come già succede oggi per la Provvigione Agente.

- Il campo resta comunque modificabile: se per quell'ordine è stato concordato un pagamento diverso, l'operatore lo corregge manualmente prima di salvare.

Si è scelto di non bloccare il cambio Cliente su un ordine esistente: impedirlo costringerebbe, in caso di errore di inserimento, a cancellare e ricreare l'ordine da zero. La soluzione adottata è la stessa già in uso per la Provvigione Agente, quindi coerente con il resto della maschera.

## 3.4 Avviso su ordini già fatturati

Se l'operatore modifica il Cliente o il Tipo Pagamento su un ordine con Fatturata = Sì, compare un avviso non bloccante (banner) che segnala la situazione. L'operatore può comunque procedere e salvare: la modifica non viene impedita, solo segnalata.

# 4. Cosa serve per l'anagrafica Cliente

La scheda anagrafica del Cliente deve avere un campo "Tipo Pagamento" (stessa lista a tendina già usata in Dettaglio Ordine) da valorizzare in fase di creazione o modifica del cliente.

- Se il campo non viene valorizzato per un cliente, il Tipo Pagamento resterà vuoto quando quel cliente viene selezionato in un ordine, e l'operatore dovrà impostarlo manualmente.

- Un cliente può lavorare con più Mandatari: il Tipo Pagamento impostato in anagrafica è unico per il cliente ed è quello proposto come default indipendentemente dal Mandatario selezionato.

# 5. Preventivo ore — Modulo Cobral

| # | Attività | Ore |
| --- | --- | --- |
| 1 | DB: ALTER TABLE Clienti + colonna IdTipoPagamento (FK nullable) + script migrazione/rollback | 1,0 |
| 2 | Modello Cliente: aggiunta proprietà IdTipoPagamento | 0,5 |
| 3 | ClienteRepository: aggiornamento query INSERT / UPDATE / SELECT | 1,0 |
| 4 | ClienteService: esposizione e gestione del valore | 0,5 |
| 5 | Vista Create/Edit Cliente: tendina "Tipo Pagamento" + popolamento lista | 1,5 |
| 6 | Nuovo endpoint GetTipoPagamentoCliente(idCliente): restituisce il default del cliente | 1,0 |
| 7 | JS in Dettaglio Ordine: on-change su Cliente → fetch e precompilazione tendina Tipo Pagamento (stesso pattern già usato per Provvigione Agente) | 1,0 |
| 8 | JS: avviso non bloccante se si modifica Cliente o Tipo Pagamento su ordine con Fatturata = 1 | 1,0 |
| 9 | Test manuali: nuovo ordine, cambio cliente su ordine esistente, override manuale, caso ordine fatturato | 1,5 |
| 10 | Migrazione DB in produzione e verifica | 0,5 |
|  | TOTALE modulo Cobral | 9,5 h |

Ipotesi alla base della stima: la scheda anagrafica Cliente (repository, service, viste) segue lo stesso pattern già visto negli altri repository del progetto; se la struttura reale fosse più complessa (es. validazioni aggiuntive, cache), le voci 3-5 potrebbero richiedere più tempo.

# 6. Estensione agli altri mandatari (facoltativa)

Se anche per gli altri moduli l'inserimento diventa sempre manuale e si vuole lo stesso comportamento di precompilazione, il lavoro si estende come segue:

|  | Estensione facoltativa | Ore |
| --- | --- | --- |
|  | Stesso comportamento sugli altri 7 moduli mandatario (DeAngeli, Hitech, SystemP, Guerzoni, CST, ElektraWire, SystemCore, TradingAndConsulting) — ≈1,5 h a modulo | ≈10,5 h |

Nota — le ore indicate sono una stima di sviluppo e test funzionale; non includono eventuali attività di code review, rilascio in ambienti multipli o formazione utenti, da concordare separatamente se necessarie.