| Attività | Ore |
| --- | --- |
| Comune (una tantum) |  |
| IdAgente su AspNetUsers + migrazione + ApplicationUser.cs | 1 |
| Ruolo Agente in seeder + UI assegnazione IdAgente in UsersController | 1.5 |
| Redirect post cambio password | 0.5 |
| Helper/claim IdAgente utente loggato | 1 |
| Flag VisibileAgente su ProspettoColumnConfig + filtro condiviso riusabile per griglia/Excel/PDF | 2 |
| Blocco Dashboard→Provvigioni per Agente | 1 |
| Subtotale comune | 7 |
| Per modulo × 9 (repo filtro IdAgente, controller: liste/dettaglio/export/403/blocco Statistiche, json VisibileAgente, view: campi nascosti + lock Provvigione%, test) | 7 cad. |
| Cobral | 7 |
| DeAngeli (+ NB1 default % 1.5h + NB2 analisi/implementazione "sua provvigione" 1.5h) | 10 |
| ElektraWire | 7 |
| SystemP | 7 |
| CST | 7 |
| TradingAndConsulting | 7 |
| Guerzoni | 7 |
| Hitech | 7 |
| SystemCore | 7 |
| Margine per file ancora non visti (ProspettoConfigService, seeder, Dashboard/ProvvigioniAgenti controller) | 3 |
| TOTALE | ~76 ore |

📄 DOCUMENTO DI CONTINUITÀ DI PROGETTO (UNIFICATO)

Progetto: CalkosManager — Analisi Applicativa, Infrastrutturale e Profilazione Accesso Esterno

Stack Tecnologico: ASP.NET Core MVC, ASP.NET Core Identity, Entity Framework Core, SQL Server, IIS, Cloudflare Tunnel

Data Aggiornamento: 27/07/2026

1. OBIETTIVO GENERALE

Effettuare un'analisi completa (applicativa, di sicurezza e infrastrutturale) sui file reali del progetto 
Calkos per consentire l'accesso da remoto/Internet agli utenti esterni (incluso il nuovo ruolo Agente), garantendo al contempo la totale riservatezza dei dati e la profilazione granulare della maschera di gestione.

2. ANALISI DEL CODICE E DEGLI ASSET APPLICATIVI REALIZZATA

L'analisi svolta file per file ha confermato la struttura base dell'applicazione e definito i punti di intervento necessari.

A. File e Moduli Verificati (✅)

- Program.cs

  - ASP.NET Core Identity e middleware configurati secondo standard.

  - Gestione autenticazione basata su cookie.

  - Presenza di HTTPS Redirection e HSTS per produzione.

  - Seed ruoli e utente amministratore già predisposti.

- ApplicationUser.cs

  - Estensione del modello utente tramite la proprietà:C#

public bool RequirePasswordChange { get; set; } = true;
Obbliga il cambio password al primo accesso. Perfettamente compatibile con l'accesso esterno.

- appsettings.json

  - Connection String impostata su Server=localhost. SQL Server risiede sulla stessa macchina del Web Server IIS (non deve mai essere esposto su Internet).

  - Cartella backup locale: C:\CalkosBackup\.

  - AllowedHosts impostato su *. Nessuna configurazione SMTP integrata (le credenziali iniziali vengono inviate manualmente dall'amministratore via email esterna).

- UsersController.cs

  - Gestione CRUD degli utenti e assegnazione ruoli.

  - Confermata l'impostazione automatica RequirePasswordChange = true in fase di creazione utente.

- Login.cshtml.cs & ForceChangePassword.cshtml.cs

  - Flusso di autenticazione standard con PasswordSignInAsync.

  - Rilevamento del flag RequirePasswordChange $\rightarrow$ redirect a ForceChangePassword.

  - Reset della password con ResetPasswordAsync e impostazione di RequirePasswordChange = false.

3. RUOLI UTENTE E SPECIFICHE DI PROFILAZIONE (UI & BACKEND)

A seguito delle nuove esigenze di business, il sistema prevede 3 Ruoli distinti:

- Admin: Accesso totale a tutte le funzionalità, gestione utenti e visibilità completa.

- Operatore (Interno): Utente di sede/ufficio. Visualizza e gestisce tutti i dati aziendali e i campi riservati d'ufficio (margini, provvigioni globali, costi, ecc.).

- Agente (Esterno): Utente commerciale remoto. 
Accesso limitato esclusivamente ai propri ordini e con maschera dati censurata per i campi riservati.

Modifiche Applicative da Implementare:

- Reindirizzamento Post Cambio Password:

  - Modifica in ForceChangePassword.cshtml.cs: dopo il reset password obbligatorio, il reindirizzamento avviene sempre verso la pagina /Admin/Prospetti tramite percorso relativo (compatibile sia in LAN sia via Cloudflare).

- Isolamento Dati Backend (Query EF Core):

  - Applicazione del filtro WHERE Agente = @UtenteCorrente sulle query di lettura/modifica ordini e prospetti.

  - Assegnazione automatica del valore "Agente" in fase di creazione record.

  - Blocco di sicurezza lato server con restituzione di 403 Forbidden in caso di tentativo di accesso a record di altri agenti.

- Profilazione della View Razor (DettaglioOrdine.cshtml):

  - Estrazione delle flag di ruolo in cima alla View:

C#

bool isAdmin = User.IsInRole("Admin");

bool isOperatore = User.IsInRole("Operatore");

bool isAgente = User.IsInRole("Agente");

bool isInterno = isAdmin || isOperatore; // Vede i dati ad uso interno

  - Inserimento dei blocchi @if (isInterno) per nascondere i campi riservati (es. TotaleProvvigione, costi o margini).

  - Nella sezione "Altri Campi" gestita in Reflection, inclusione di un array skip dedicato per filtrare le proprietà visibili agli Agenti.

  - Sincronizzazione @section Scripts per gestire calcoli, decimali (FormatDecimal, step="any") e pulsanti lucchetto (toggle) solo sui campi autorizzati per il ruolo attivo.