Calkos Manager — Analisi Modifica

Separazione campi Spessore, Larghezza, Diametro su tutti i prospetti

# 1. Obiettivo

Attualmente le misure dei materiali sono gestite in modo disomogeneo tra i prospetti: alcuni non hanno alcun campo, altri hanno un campo unico non strutturato. La modifica richiesta introduce tre campi separati — Spessore, Larghezza, Diametro — inseribili manualmente dall'operatore in tutti i prospetti, a soli fini statistici (analisi e reportistica), senza toccare la logica di prezzo esistente.

Eccezione: in Cobral i campi Spessore e Larghezza sono già collegati al calcolo del Prezzo di Lavorazione (PrLavSpess, PrLavLarg) e restano invariati. Su Cobral la modifica si limita ad aggiungere il campo Diametro, puramente statistico.

# 2. Situazione attuale (verificata sul codice)

| Prospetto | Campo/i oggi | Tipo in DB | Collegato al prezzo? |
| --- | --- | --- | --- |
| Cobral | Spessore, Larghezza | nvarchar(100) | Sì (PrLavSpess / PrLavLarg) |
| ElektraWire | Misure (campo unico) | nvarchar(200) | No |
| SystemCore | Misure (campo unico) | nvarchar(200) | No |
| DeAngeli | — assente — | — | — |
| Guerzoni | — assente — | — | — |
| Hitech | — assente — | — | — |
| SystemP | — assente — | — | — |
| TradingAndConsulting | — assente — | — | — |
| CST | — assente — | — | — |

Il campo Diametro non esiste oggi in nessun prospetto, tabella o vista: è un campo completamente nuovo per tutti e nove i prospetti, incluso Cobral.

# 3. Come deve essere l'inserimento: libero, a scelta, o misto?

Il cliente ha indicato che l'inserimento deve restare manuale. Di seguito le tre opzioni valutate, con la raccomandazione.

## Opzione A — Campo di testo libero (numerico)

- Vantaggi: massima flessibilità, nessuna configurazione da mantenere.

- Svantaggi: nessun controllo sugli errori di battitura (es. "1,5" vs "1.5", "15" vs "1.5"); i dati statistici risultano sporchi e difficili da aggregare — che è proprio lo scopo dichiarato della modifica.

## Opzione B — Solo selezione da valori predefiniti

- Vantaggi: dati puliti, aggregabili subito, coerente con il meccanismo già usato in Cobral (tabella MaterialiListinoProvvigioni / dimensioni per materiale).

- Svantaggi: se all'operatore serve un valore non ancora censito (caso raro ma reale, es. una misura speciale su ordine cliente), resta bloccato finché qualcuno non aggiunge il valore in configurazione.

## Opzione C — Soluzione mista (RACCOMANDATA)

Campo "combo editabile": un menu a tendina con i valori più comuni per quel materiale (alimentato dalla tabella MaterialiDimensioni, stesso meccanismo già in uso), che accetta comunque un valore numerico libero se l'operatore digita qualcosa di diverso dall'elenco. Tecnicamente è un input HTML con lista di suggerimenti (datalist), validato lato client come numero decimale (es. 0,5 – 1200 – 45,75).

- L'operatore nel 90% dei casi seleziona un valore noto in un click, come già avviene per Spessore/Larghezza in Cobral.

- Nel restante 10% dei casi può digitare liberamente un valore non ancora censito, senza bloccare l'inserimento dell'ordine.

- Il dato resta sempre numerico e validato, quindi utilizzabile per statistiche (medie, somme, filtri) fin da subito.

Esempio concreto: l'operatore apre il campo Spessore su un ordine ElektraWire, vede in tendina 0,5 / 0,8 / 1,0 / 1,2 / 1,5 mm (i valori storicamente usati per quel materiale). Se l'ordine richiede 1,35 mm, un valore non ancora presente, lo digita direttamente: il campo lo accetta e lo salva.

# 4. Modifiche al database proposte

Aggiungere tre nuove colonne numeriche a ciascuna tabella Prospetto* che non le ha già, mantenendo separati i campi già usati per il prezzo in Cobral:

| Colonna | Tipo | Note |
| --- | --- | --- |
| Spessore | decimal(18,3) NULL | Nuovo su 8 prospetti; su Cobral resta il campo esistente (nvarchar, legato al prezzo) |
| Larghezza | decimal(18,3) NULL | Nuovo su 8 prospetti; su Cobral resta il campo esistente (nvarchar, legato al prezzo) |
| Diametro | decimal(18,3) NULL | Nuovo su tutti i 9 prospetti, incluso Cobral |

- ElektraWire e SystemCore: la colonna Misure esistente NON viene eliminata (contiene lo storico), ma non viene più valorizzata da nuovi ordini una volta introdotti i tre campi separati.

- Cobral: Spessore/Larghezza restano nvarchar e continuano a pilotare il calcolo prezzo; si aggiunge solo Diametro come decimal, indipendente dal calcolo.

- Le nuove colonne sono decimal (non testo) per permettere query statistiche dirette (medie, somme, filtri per intervallo) senza conversioni.

# 5. Impatto per ciascun prospetto

| Prospetto | Intervento |
| --- | --- |
| Cobral | Aggiunta solo campo Diametro (nuovo, statistico). Spessore/Larghezza invariati. |
| ElektraWire | Sostituzione del campo Misure con tre campi combo editabili Spessore/Larghezza/Diametro. |
| SystemCore | Come ElektraWire. |
| DeAngeli, Guerzoni, Hitech, SystemP, TradingAndConsulting, CST | Aggiunta ex novo dei tre campi combo editabili, non presenti oggi. |

# 6. Fasi di implementazione proposte

- Fase 1 — Migrazione DB: aggiunta colonne su tutte le tabelle Prospetto* interessate.

- Fase 2 — Configurazione: censimento valori comuni per materiale in MaterialiDimensioni (Tipo = Spessore / Larghezza / Diametro), a supporto della combo.

- Fase 3 — Endpoint dati: esposizione dei valori suggeriti per materiale (stesso pattern già usato per Cobral), per popolare le tendine via JavaScript.

- Fase 4 — Interfaccia: aggiunta dei tre campi combo editabili in tutte le view DettaglioOrdine_*.cshtml, con validazione numerica lato client.

- Fase 5 — Verifica: controllo che nessun calcolo di prezzo esistente (in particolare Cobral) venga alterato dall'introduzione di Diametro.

Prossimo passo suggerito: confermare l'opzione C (soluzione mista) e definire, prospetto per prospetto, l'elenco iniziale di valori comuni da caricare in MaterialiDimensioni per popolare le combo.

Sì, la riduzione è significativa: eliminando la combo (suggerimenti + validazione JS collegata a MaterialiDimensioni) sparisce tutta la parte di configurazione ed endpoint, che è la parte più onerosa dopo la ripetizione sui 9 prospetti.

| Fase | Con combo (mista) | Solo numerico libero | Differenza |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 — Migrazione DB | 2 | 2 | invariata |
| 2 — Censimento valori in MaterialiDimensioni | 3 – 5 | 0 | -3 / -5 |
| 3 — Endpoint valori suggeriti | 4 – 6 | 0 | -4 / -6 |
| 4a — Cobral (solo Diametro) | 1,5 – 2 | 1 – 1,5 | -0,5 |
| 4b — Altri 8 prospetti (entity + repo + view) | 16 – 20 | 8 – 10 | -8 / -10 |
| 5 — Verifica/regressione | 3 – 4 | 2 – 3 | -1 |
| Totale | ≈ 30 – 39 | ≈ 13 – 16,5 | -17 / -22,5 |

In sintesi: circa 13-16,5 ore invece di 30-39, cioè un taglio di circa il 55-60%.

Perché scende così tanto in fase 4b: senza combo, per ogni prospetto si tratta solo di aggiungere tre proprietà numeriche (decimal?), i tre campi nell'INSERT/UPDATE del repository e tre <input type="number"> nella view, senza datalist, senza chiamata AJAX, senza gestione del caso "valore libero non in elenco". È lavoro quasi meccanico, ripetuto su 8 prospetti.

Cosa si perde in cambio (da riportare al cliente): l'operatore digita tutto a mano ogni volta, nessuna scorciatoia sui valori più comuni, e più rischio di battitura (anche se, essendo type="number", almeno il formato resta garantito — non potrà scrivere testo o virgole al posto del punto).

Se decidete per questa opzione aggiorno il documento (sezione 3 e 4) e la stima ore direttamente nel .docx.